***Rullert handlingsprogram 2023 – vedteke 19.10.23***

# 9.1 Prioriteringar av anleggstiltak på kort sikt Nye innspel er utheva

##  9.1.1 Ordinære anlegg

Forklaring:

 Ny (eks.: 2024): Søknad om spelemidlar som ikkje har vore fremma tidlegare.

 Fornya: Søknad som tidlegare er fremma, men som ikkje har fått tilsegn om tilskot. Må bli fornya.

 Gjenta: Søknad som tidlegare er fremma og som har fått tilsegn om eller utbetalt tilskot, men som skal ha ytterlegare midlar. Må bli gjentatt.

Under utgreiing: Tiltak som er under utgreiing og følgjast opp med spelemiddelsøknad.

 Alle beløp i 1 000 kr. ÅK = Ålesund kommune ÅKE = Ålesund kommunale eigedom KF KDU = Kommunedelsutval

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prio**    | **Prioritering av tiltak**    | **Tiltakshavar**    | **Status spelemiddelsøknad**    | **Antatt investering i 1000 kr**   |  **Finansiering**    | **Innmeldt utbyggingsår**    |
| **Eigenfinansiering**   | **ÅK**   | **Spelemidlar**  |
| 1  | Idrettshall **dobbel 48 x 45 m, 9 m takhøgde, turnhall 25 x 45 m, 9 m takhøgde, garderobar, lager, sosialt rom, klubblokale, aktivitetssal** til bogeskyting og **frittståande sanitæranlegg**, Osane idrettshall og aktivitetssenter. **3 søknader m/ tilleggselement** | ÅKE  | **Ny 2024**  | **262 200**  | **231 800**  |   |  30 **400**  | 2023 - 2024 |
| 2  | 4 tiltak på idrettshall, 25 x 45 m, takhøgde 7 m, Kolvikbakken ungdomsskole  |  ÅKE  | **Gjenta 2024**  | 62 000  | 50 700  |   | 11 300  | 2020 - 2022 |
| **3** |  5 tiltak Spjelkavik Arena, dobbel idrettshall, Spjelkavik idrettspark  |  Møre og Romsdal fylkeskommune  | **Gjenta 2024**  |  242 000  |  **220 575**  |   |  **21 425**  | 2023 - 2024 |
| **4**  |  Idrettshus – klubblokale og garderobar til baneanlegg, Spjelkavik idrettspark  |  Spjelkavik IL  | **Fornya 2024**  |  7 659  |  6 559  |   |  1 100  | 2021 - 2022 |
| **5** |  2 tiltak, Sundebygget, fleraktivitetssal og styrketreningsrom  |  Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  | **Fornya 2024** |  32 432  |  30 232  |   |  2 200  | 2020 - 2023  |
| **6** |  Vatningsanlegg kunstgras, Brattvåg stadion  |  Brattvåg IL anleggsutvikling AS  | **Fornya 2024** |  1 214  |  809  |   |  405  | 2021  |
|  **7** |  Kjøp/innreiing tennishall, Tennishallen Hatlane  |  Ålesund tennisklubb | **Fornya 2024** |  25 625  |  17 425  |   |  8 200  | 2022  |
| **8** |  Rehabilitering kunstgrasbane 1, Blindheim idrettspark  |  Blindheim idrettslag  | Ny **2024**  |  3 586  |  2 586  |   |  1 000  | 2023  |
| **9** |  **Rehabilitering 3 greenområder, Solnør Gaard golfklubb** |  **Ålesund golfklubb** | **Ny 2024** |   **350** |  **233** |  |  **117** | **2022** |
| **10** |  **Lysanlegg, utendørsbaner tennis, Hatlane** |  **Ålesund tennisklubb** | **Ny 2024** |  **500** |  **335** |  |  **165** | **2023** |
| **11** |  **Rehabilitering lysanlegg, Hessa stadion** |  **SIF/Hessa IL**  | **Ny 2024** |  **758** |  **508** |  |  **250** | **2023** |
| **12** |  **Rehabilitering lysanlegg, SIF stadion** |  **SIF/Hessa IL**  | **Ny 2024** |  **758** |  **508** |  |  **250** | **2023** |
| **13** |  **Rehabilitering av kunstgras, SBM Arena** |  **Ålesund Storhall AS/ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  **1 000** | **2023** |
| **14** |  Idrettshall 25 x 45 m, takhøgde 7 m, Emblem skole  |  ÅKE  | Ny 2024  |  35 500 |  25 500 |  |  10 000 | 2022 - 2023  |
| **15** |  **Påbygg aktivitetssalar, Fagerlihallen** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **2023** |
| **16** |  **Liten aktivitetspark med 4 anleggstyper; treningsstasjon, hinderløype, buldrestein og streetbasketbane med tilleggselement belysning, Spjelkavik Arena** |  **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** |  **2 820** |  **1 880** |  |  **940** | **2023 - 2024** |
| **17** |  **Buldrevegg i idrettshall, min 100 m2, Spjelkavik Arena** |  **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** |  **1 931** |  **1 631**  |  |  **300** | **2023 - 2024** |
| **18** |  **Idrett- og servicebygg, frittståande lagerbygg, min 50 m2, Spjelkavik Arena** |  **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** |  **1 227** |   **927**  |  |  **300** | **2023 - 2024** |
| **19** |  **Fleirbrukshall – volleyballanlegg m.fl. 25 x 20 m, takhøgde 7 m,** Hessa skole |  ÅKE  | Ny 2024  |   |   |   |  **2 800** | 2023 - 2025  |
| **20**  |  Turveg med lys, Nes på Ellingsøy  |  Ellingsøy IL  | Under utgreiing  |  1 200  |  600  |   |  600  |  2020 - 2021  |
| **21**  |  Ny sti mot Sukkertoppen frå Osane  |  SIF/Hessa IL - Sukkertoppen Vel  | Under utgreiing  |  4 000  |   |   |   | 2022 - 2024  |
| **22**  |  Klubbhus – klubb og møtelokale, Hildredalen skytebane  |  Hildre og Brattvaag skyttarlag  | Under utgreiing  |  3 938  |  2 625  |   |  1 313  |  2020  |
|  **23**  |  Skytebane 200 m, Hildredalen skytebane  |  Hildre og Brattvaag skyttarlag  | Under utgreiing  |  1 625  |  1 090  |   |  540  |  2020  |
| **24**  |  Fotballhall, 7’er kunstgras, Blindheim stadion  |  Blindheim IL  | Under utgreiing  |  15 140  |  10 140  |   |  5 000  |  2020 - 2021  |
| **25** |  11’er-bane kunstgras, Nes, Ellingsøy, rehabilitering  |  Ellingsøy IL  | Under utgreiing  |  2 810  |  1 873  |   |  937  |  2021 - 2022  |
| **26**  | Rehabilitering 11 èr grasbane til kunstgrasbane 2 på 7208 m² med delenett merka til  9èr, 7èr og 5èr med lys- og vatningsanlegg, Spjelkavik idrettspark  |  Spjelkavik IL  | Under utgreiing  |  8 200  |  5 500  |   |  2 700  |  2021  |
| **27**  |  Lager/garasje for idrettsutstyr, SIF stadion  |  SIF/Hessa IL  | Under utgreiing  |  1 200  |  840  |   |  360  | 2021 - 2022  |
| **28**  |  Vatningsanlegg kunstgras, SIF stadion  |  SIF/Hessa IL  | Under utgreiing  |   |   |   |   | 2021 - 2023  |
|  **29**  |  Bytte frå gras til kunstgras, inkl. flombelysning, SIF stadion  |  SIF/Hessa IL  | Under utgreiing  | 7 625  | 5 110  |   | 2 515  | 2022 - 2023  |
| **30**  |  2 tiltak 11ér fotballbane nord, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark  |  Spkl. Herd  | Under utgreiing  |   |   |   |  1 700  | 2023  |
| **31**  |  2 tiltak 7ér fotballbane 1 sør, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark  |  Spkl. Herd  | Under utgreiing  |   |   |   |  500  | 2024  |
| **32**  |  2 tiltak 7ér fotballbane 2 sør, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark  |  Spkl. Herd  | Under utgreiing  |   |   |   |  500  | 2024  |
| **33**  |  1 garderobesett **min 50 m2**, mellombygg Haramsøy skule  |  ÅKE  | Under utgreiing  |  **2 500**  |  **2 200**  |   |  **300**  | 2022 - 2023  |
| **34**  |  Rehabilitering, Brattvåg svømmehall  |  ÅKE  | Under utgreiing  |  37 700  |   |   |   | 2024 - 2025  |
| **35** |  **Vannsportanlegg, bryggje, Nørvasundet** |  **Aalesunds roklub** | **Under utgreiing** |  25**0** |  **167** |  |  **83** | **2023 - 2024** |
| **36** |  **Rehabilitering sikringsnett, treningsrange m.a., Moa golfsenter** |  **Ålesund golfklubb** | **Under utgreiing** |  **400** |  **268** |  |  **132** |  |
| **37** |  **Rehabilitering av banedekke for friidrettsanlegg, løpebane og lengdegrop, SBM Arena** |  **ÅKE** | **Under utgreiing**  |  |  |  |  |  |
|  **38**  |  Badeanlegg, Brattvåg  |  ÅKE  | Under utgreiing  |  **229 000**  |  **199 000** |   |  30 000  |  2028 - 2031  |
| **39**  |  Ishall/ishockeyhall  |  ÅK / samarbeidande aktørar  | Idéfase  |   |   |   |   |   |

## 9.1.2 Nærmiljøanlegg

 Alle beløp i 1 000 kr. ÅK = Ålesund kommune ÅKE = Ålesund kommunale eigendom KF KDU = Kommunedelsutval

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prio**    | **Prioritering av tiltak**    | **Tiltakshavar**    | **Status spelemiddelsøknad**   | **Antatt investering i** **1000 kr**   |  |  | **Finansiering** |  | **Utbyggingsår**   |
| **Egenfinansiering**   |  **ÅK** | **Spelemidlar**  |
| **1** | Rehabilitering tursti del 1, Bergedalen - Skulefjellfoten | Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 513 | 257 |  | 256 | 2023 |
| **2** |  Rehabilitering tursti del 2, Bergedalen - Skulefjellfoten |  Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 478 |  245 |  | 233 | 2023 |
| **3** |  Rehabilitering tursti del 3, Bergedalen - Skulefjellfoten |  Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 489 |  251 |  | 238 | 2023 |
| **4** |  **Turstiar på Finnøy del sør** |  **Naturstiens venner, Harøy og Sandøy** | **Ny 2024** |  | **716**  |  **416** |  | **300** | **2024** |
| **5** |  **Turstiar på Finnøy del nord** |  **Naturstiens venner, Harøy og Sandøy** | **Ny 2024** |  | **590** |  **295** |  | **295** | **2024** |
| **6** |  **Samanbinding av turveg, Spjelkavik idrettspark. Spjelkavik Arena – hoppbakkane.** **Lysanlegg som tilleggselement** |  **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** |  |  |  **2 268** |  | **600** | **2023 - 2024** |
| **7**  |  **Streetbasket, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **150** | **75** |  |  **75**  | **2023** |
| **8** |  **Bordtennisbord, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **500** | **250** |  |  **250** | **2023** |
| **9** |  **Parkouranlegg, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **800** | **500** |  |  **300** | **2023** |
| **10** |  **Hinderløype/ aktivitetsløype, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **11** |  **Lysanlegg, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **750** | **450** |  | **300** | **2023** |
| **12** |  **Vatningsanlegg - islegge for skøyteaktivitetar, Emblem skule** |  **ÅKE**  | **Ny 2024** |  |  **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **13** |  **Mindre skibakkar, Emblem skule** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **14** |  **Pumptrack del 1, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **15** |  **Pumptrack del 2, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane**  |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **16** |  **Parkour, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **17** |  **Aktivitetsområde - trimpark, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **18** |  **Skateanlegg del 1, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **19** |  **Skateanlegg del 2, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **20** |  **Hinderløype / aktivitetsløype, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** |  **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **21**  | Elvastien, del 2  | Ørskog frivilligsentral  | Under utgreiing  | 1 200  | 200  |  400 | 600  | 2021 - 2022  |
| **22**  | Turveg 1, 1170 m, rehab. grøfting og toppdekke, Ravn stadion – Tungebukta aust  | Trivsel i sentrum SA  | Under utgreiing  | 262  | 131  |   | 131  | 2020 - 2021  |
| **23**  |  Hoppelinje sykkelbane  |  Skodje IL  | Under utgreiing  | 600  | 300  |   | 300 | 2021  |
| **24**  | Tursti/skuleveg, sør for Harøy skule  | ÅK  | Under utgreiing  | 100  |   |   | 50  | 2018 - 2019  |
| **25**  | Apejungel, uteområde, Skodje barneskule  | ÅKE  | Under utgreiing  | 800  | 100  |  400 | 300  | 2021 - 2022  |
| **26**  |  Turnbasseng, uteområde, Skodje barneskule  |  ÅKE  | Under utgreiing  | 600  | 100  |  200  | 300  | 2021 - 2022  |
| **27**  |  Tarzanjungel, uteområde, Skodje barneskule  |  ÅKE  | Under utgreiing  | 800  | 100  | 400  | 300  | 2022 - 2024  |
| **28**  |  Ballvegg/buldrevegg, uteomr., Skodje barneskule  |  ÅKE  | Under utgreiing  | 800  | 100  | 400  | 300  | 2020  |
| **29**  |  Kunstgras på 5-er bane  |  Sjøholtreitane vel  | Under utgreiing  | 160  | 40  | 40  | 80  |  |
| **30**  |  Ballbinge  |  Strandabø vel  | Under utgreiing  | 450  | 100  | 150  | 200  |   |
| **31**  |  Lyssetting turveg, Stavneset – Tueneset  |  SIF/Hessa IL/ÅK  | Under utgreiing  |   |   |   |   |   |
| **32** |  Gapahuk/dagsturhytte og utsiktspunkt, Sukkertoppen  |  SIF/Hessa IL - Sukkertoppen Vel | Under utgreiing  | 1 500 |  |  |  | 2022 - 2024  |

**Sjølv om det ikkje er knytt plankrav til nærmiljøanlegg, vel ein likevel å ta desse med i handlingsprogrammet for å synleggjere, gi oversikt og enklare prioritere**.

# 9.3 Oversikt over langsiktige anleggsbehov

## 9.3.1 Ordinære tiltak

 Tiltak med ***feit skrift*** er nye tiltak teken inn i handlingsprogrammets langsiktige del

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak**   | **Meldt**   | **Tiltakshavar**   | **Kommunedel**   |
| Skatehall  |   | ÅK / samarbeidande aktørar  |   |
| Lys langs turvegar  |   | ÅK / frivillige org.  |   |
| Samanhengande turløype (generelt)  |   | ÅK / frivillige org.  |   |
| Tilkomstar til aktivitetsområde/friluftsområde tilrettelagt også for funksjonshemma  |   | ÅK / frivillige org.  |   |
| Sykkelløype/downhill  |   | ÅK / frivillige org.  |   |
| Sikre areal til hestesportanlegg  |   | ÅK  |   |
| Sikre areal til paintballbane  |   | ÅK  |   |
| Tilrettelegging for sjøsetting av kajakk  |   | ÅK / frivillige org.  |   |
| Innandørs gokartbane  |   | Samarbeidande aktørar / ÅK  |   |
| Friidrett, innandørs treningsanlegg (hall)  |   | Ålesund Friidrettsklubb  |   |
|   |   |   |   |
| Rehabilitering (evt. nytt) garderobehus SIF-tun  |   | SIF/Hessa IL  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Offentleg sanitæranlegg og utkikkspunkt, Aksla  | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020  | ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rehabilitering turveg del 1 – dekke, steintrapp, drenering, sikring, møteplassar, utkikkspunkt og mogleg lyssetting, Borgernes veg del 1 (1,6 km) Nordre gravlund – Siemskleiva og opp til Aksla stadion  | ÅK, veg grønt og anlegg 2020  | ÅK / Aksla vel  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Overtrykkshall, SIF stadion | SIF/Hessa IL 2021  | SIF/Hessa IL  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
|   |   |   |   |
| Forlenging av Fjordstien frå Bogneset og vestover til Borgundgavlen  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Aksla stadion, garderobar, tribune og parkering  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Klubbhus Rollon, Larsgården rehabilitering  |   | Spkl. Rollon  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Rehabilitering turveg del 2 – dekke, drenering, sikring, møteplassar, utkikkspunkt og mogleg lyssetting, Borgernes veg del 2 (1,95 km) Siemskleiva - Gangstøvika  | ÅK, veg grønt og anlegg 2020  | ÅK / Aksla vel  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Rehabilitering av kunstgrasbane, Larsgården  |   | Spkl. Rollon  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Garderobebygg, Ratvika  |   | Aksla IL  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Fotballhall, Ratvika  |   | Aksla IL  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Klubblokale med garderobar og lager, Ratvika  |   | Aksla IL  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Aktivitetssal - danseanlegg, styrketreningsrom, sosialt rom, garderobesett, sanitæranlegg og lager, Borgundveien 185 - 199  | ÅKE 2020  | ÅKE  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| **Fleirbrukshall – volleyballanlegg mfl. min. 16 x 24 m, takhøgde 7 m**, Åse skole  | ÅKE 2020  | ÅKE  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Rehabilitering av garderobeanlegg, SBM Arena  | Ålesund Storhall AS 2022  | Ålesund Storhall AS/ÅKE  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Klatresenter og aktivitetssal, SBM Arena  | Ålesund Storhall AS/ Klatreklubben Ålesund og Buldrehallen AS 2022  | Ålesund Storhall AS/ÅKE  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
|   |   |   |   |
| Trimløype Vasstranda, rehabilitering  |   | Spjelkavik IL  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Turheis Spjelkavik, oppgradering  |   | Spjelkavik IL  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Turveg/stiutbetring Hatlaåsen – Lerstad – Åsemulen  |   | ÅK / frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Sprintbaner (fire) utandørs ved Spjelkavik Arena, Vasstranda  |   | Møre og Romsdal fylkeskommune  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Rehabilitering turveg 1,4 km - dekke, drenering, stigningsforhold universell utforming og mogeleg lysanlegg, Lerstadvatnet  | ÅK, veg, grønt og anlegg 2020  | ÅK / frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Stiutbetring, Høgkubben  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Stiutbetring, Ramnfloget  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Forlenging av Fjordstien austover til Sandingane  | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020  | ÅK  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Rehabilitering 11èr kunstgrasbane 1, Spjelkavik idrettspark  | Spjelkavik IL 2020  | Spjelkavik IL  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Idrettshus – klubblokale og garderobar til baneanlegg, Spjelkavik idrettspark  | Spjelkavik IL 2020  | Spjelkavik IL  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Bogeskyting - innandørsanlegg  | Ålesund bueskytterklubb 2021  | Ålesund bueskytterklubb  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Bogeskyting - utandørsanlegg  | Ålesund bueskytterklubb 2021  | Ålesund bueskytterklubb  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Behov for areal til ny ballflate, 7ér eller 11ér fotballbane  | Spkl. Herd 2022  | Spkl. Herd  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Utviding av Moa svømmehall – konkurransebasseng 25 m x 8 baner og opplæringsbasseng m/ rullestolrampe 12,5 m x 8,5 m. Garderobeanlegg, tribune, klubblokale, kontor, møterom, fellesareal, lager og tekniske rom.  | Ålesund svømme-og livredningsklubb/Ålesund idrettsråd m.fl. 2022  | ÅK / Ålesund svømme- og livredningsklubb  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
|   |   |   |   |
| Emblemsfjellet; overordna plan, tilgjengelegheit, langrenns- og skiskytterarena, kunstsnøanlegg, asfaltløype for rullestol, pigging, rulleski, terrengsykkeltrasear  |   | ÅK / frivillige org.  | Indre Borgund  |
| Fjordsti indre bydel  |   | ÅK  | Indre Borgund  |
| Utvikle Emblemssanden som friluftsområde  |   | ÅK / frivillige org.  | Indre Borgund  |
| Ro- og seglfasilitetar (filialar) i indre bydel  |   | AaRK / ÅSF / ÅK  | Indre Borgund  |
| UU fiskeplass ved Tjørsundbrua  |   | ÅK / frivillige org.  | Indre Borgund  |
| Idrettsbygg med toalett, speakerbu, Blindheim idrettspark  |   | Blindheim IL  | Indre Borgund  |
| Lysløype/turløype rundt Melsvatnet, Emblemsfjellet  |   | Emblem IL  | Indre Borgund  |
| Stiutbetring, Høgkubben  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Indre Borgund  |
| Utvikling av uteområde, Blindheim barneskole | **ÅKE 2023**  | ÅKE/Blindheim barneskole FAU  | Indre Borgund  |
|  |  |  |  |
| 9’er-baner på Hoffland og på Vik  |   | Ellingsøy IL / ÅK  | Ellingsøy  |
| Båt- og friluftsliv i Ellingsøyfjorden, tilrettelegging  |   | Friluftsrådet / ÅK  | Ellingsøy  |
| **Sette opp trening/plasthall over 7er bana, Nes stadion** | **Ellingsøy IL 2023** | **Ellingsøy IL** | **Ellingsøy** |
|   |   |   |   |
| Ønske om eit lite trimrom (min 60 m²) med trimsyklar, tredemølle og stepmaskin i grendehuset i Utvika  | Grendemøte Brusdal og Utvika  | Idrettslag / velforeining  | Skodje  |
| Mini friidrettsanlegg  | Grendemøte Skodje  | Idrettslag / velforeining  | Skodje  |
| Svømmehall  | Grendemøte Skodje / ÅKE 2022  | Private / ÅK  | Skodje  |
| Samanhengande sykkelløyper der skiløypene går no i Svarteløkområdet  | Grendemøte Engesetdal og Fylling  | Idrettslag / velforeining  | Skodje  |
| UU-tilpasset fiskeplass i Taftasundet  |   | ÅK / frivillige org.  | Skodje  |
| Stiutbetring, Rødlanstua  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Skodje  |
| Roarena, Engesetdalsvatnet  | Trivsel i sentrum SA **/ Kyrkjeskaret AS 2023 / IL Ravn 2023**  | Aalesunds roklubb  | Skodje  |
| **Rehabilitering vatningsanlegg, Solnør Gaard golfbane** | **Ålesund golfklubb 2023** | **Ålesund golfklubb** | **Skodje** |
|   |   |   |   |
| Skytebane Brauta, støydempande tiltak mm.  |   | Ørskog skyttarlag  | Ørskog  |
| Løypetrase  |   | IL Lauparen  | Ørskog  |
| Toalett Ørskogfjellet  |   | Sunnmøre friluftsråd  | Ørskog  |
| Varmestove Mevatnet/Svartløken  |   | Sunnmøre friluftsråd  | Ørskog  |
| Postvegen  |   | Historielaget / ÅK  | Ørskog  |
| **Lager, Ørskog IL** | **Ålesund idrettsråd / Ørskog IL 2023** | **Ørskog IL** | **Ørskog** |
|   |   |   |   |
| Idretts- og servicebygg – sanitæranlegg, lager, sosialt rom, garderobar ved IP Huse hallen  | Harøy IL 2020  | Harøy IL  | Sandøy og Fjørtoft  |
|   |   |   |   |
| Rehabilitering kunstgras 11’er og 7’er bane, Uggedal stadion  | Norborg anleggsutvikling AS 2020  | Norborg anleggsutvikling AS  | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
| Nytt klubbhus, Brattvåg stadion | Brattvåg anleggsutvikling AS 2022 | Brattvåg anleggsutvikling AS | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
| Sanitærbygg, Brattvåg stadion | Brattvåg anleggsutvikling AS 2022 | Brattvåg anleggsutvikling AS | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
|   |   |   |   |
| Ishall, Vatneeidet  | Trivsel i Sentrum SA 2020 / KDU 2022 / **IL Ravn 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |   | Vatne og Tennfjord  |
| Utbetring gml. postvegen, Vatne  | Trivsel i Sentrum SA 2020  | Frivillige org.  | Vatne og Tennfjord  |
| Ekstra garderobesett, Eidet skule Vatneeidet.  | ÅKE 2022  | ÅKE  | Vatne og Tennfjord  |
| Opplæringsbasseng, Vatneeidet.  | KDU 2022 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** | ÅK  | Vatne og Tennfjord  |
| **Lysanlegg, Ravn stadion** | **KDU 2023** | **IL Ravn** | **Vatne og Tennfjord** |
| **Fotballhall 11er, Vatneeidet** | **KDU 2023/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | **Vatne og Tennfjord** |
| **Padeltennishall, Vatneeidet - Vatne/Tennfjord** | **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |   | **Vatne og Tennfjord** |
| **Friidrettsanlegg, friplassen ca. 40 x 70 m, Vatneeidet - Vatne/Tennfjord** | **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | **Vatne og Tennfjord** |
|  |  |  |  |
|   |   |   | Nordøyane  |

## 9.3.2 Nærmiljøtiltak

 Tiltak med ***feit skrift*** er nye tiltak teken inn i handlingsprogrammets langsiktige del

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak**   | **Meldt**   | **Tiltakshavar**   | **Kommunedel**   |
| Aktivitetspark for skating, parkour mfl.  |   | ÅK / samarbeidande aktørar  |   |
| Lys langs turvegar  |   | ÅK / samarbeidande aktørar  |   |
| Tilkomstar til aktivitetsområder/friluftsområder tilrettelagt også for funksjonshemmede  |   | ÅK / samarbeidande aktørar  |   |
| Offentlege grillplassar  |   | ÅK / samarbeidande aktørar  |   |
| Hundepark  | KDU Vatne og Tennfjord 2022  | ÅK / frivillige org.  | Alle  |
|   |   |   |   |
| Fleire parker og grøntområder i sentrum – Parkeringslokket på St. Olavs plass  |   | ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Rehabilitere ballbinge ved Aspøy skole  |   | ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Sandvolleyballbane Tueneset  |   | Samarbeidande aktørar / ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Sandvolleyballanlegg Slinningen  |   | Samarbeidande aktørar / ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Nærmiljøanlegg Aspøya, Steinvågvegen/Ringgata  | Byen som regional motor 2019  | ÅK  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| Nærmiljøanlegg, Hessa skole  | ÅKE 2022  | ÅKE  | Hessa, Aspøy og sentrum  |
| **Hundepark, Nellamarka/SIF stadion** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |
| **Hundepark, Storskaret** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |
| **Hundepark, Hessabana** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |
| Opprusting av friområdet ved Prinsen  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Rehabilitere ballbinge ved Volsdalen skole  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Tursti langs sjøen på Volsdalsnesets sydside  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Forlenging av Fjordstien frå Bogneset og vestover til Borgundgavlen  |   | ÅK  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| Tursti frå Byfogd Rønnebergs veg, Borgundveien 185 - 199  | ÅKE 2020  | ÅKE  | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane  |
| **Hundepark** |  **KDU Nørvøy, Nørvasund og Hatlane 2023**  |   | **Nørvøy, Nørvasund og Hatlane**  |
|  |  |  |  |
| Tilrettelegging badeplassar  |   | ÅK  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Åse skole, kunstgrasbane 20 x 40 m  |   | Spkl. Herd  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Turveg/ stiutbetring Hatlaåsen – Lerstad - Åsemulen  |   | ÅK / frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Minihoppbakke K5, Vikabakkane i Spjelkavik  |   | Spjelkavik IL  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Stiutbetring, Høgkubben  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Stiutbetring, Ramnfloget  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Forlenging av Fjordstien austover til Sandingane  | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020  | ÅK  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Aktivitetsområde - bydelspark, sandvolleyball, hundesleppområde, lysanlegg, gapahuk, turveg/stiar og sanitæranlegg, Fremmerholen  | ÅK, veg grønt og anlegg 2020  | ÅK / samarbeidande aktørar  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| Lyssetting turveg langs Spjelkavikelva  | KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2022  | ÅK / frivillige org.  | Spjelkavik, Åse og Lerstad  |
| **Lyssetting turveg langs Lerstadvatnet** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad**  |
| **Forlenging av Borgundfjordstien frå Sandingane til Lillevatnet** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Forlenging av Borgundfjordstien frå Sandingane vidare forbi Remvikneset** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Hundepark, Olsvika** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Hundepark, Spjelkavik** | **Ålesund hundeforening 2023** | **Ålesund hundeforening** | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
|  |  |  |  |
| Stiutbetring, Høgkubben  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Indre Borgund  |
| Nærmiljøanlegg, Brisingstubben  |  ÅKE 2022  |  ÅKE  |  Indre Borgund  |
| **Hundepark, i nærleik av Blindheim ungdomsskole** | **KDU Indre Borgund 2023** |   |  **Indre Borgund**  |
|  |  |  |  |
| **Hundepark, Storåseth gård** | **KDU Ellingsøy 2023** |   | **Ellingsøy**  |
|   |   |   |   |
| Konstruksjon til aktivitet ( for sand, vatn, transport, konstruksjon)  | FAU v/Skodje barneskule  | ÅK / FAU  | Skodje  |
| Soneinndelt ballområde  | FAU v/Skodje barneskule  | ÅK / FAU  | Skodje  |
| Ballbinge  | FAU v/Skodje barneskule  | ÅK / FAU  | Skodje  |
| Sette i stand sykkelbana rundt/ved fotballbana i Brusdal  | Grendemøte Brusdal og Utvika  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Gapahuk ved Rødlandstua og tremannsvatna + tilrettelegging av området rundt vatna i nærleiken av toppen  | Grendemøte Brusdal og Utvika  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Gapahuk ved Nøre Botnen i Brusdal  | Grendemøte Brusdal og Utvika  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Badeplass ved sjøen  | Grendemøte Glomset  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Gapahuk med bålgrue ved fremste osen ved Glomset  | Grendemøte Glomset  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Gapahuk ved lysløypa  | Grendemøte Valle  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Utbetre lysløypa ved skulen etter utbygginga.  | Grendemøte Valle  | Idr/velfor./ kommune  | Skodje  |
| Skileikbakkar med lys  | Grendemøte Skodje  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Etablering av apparat i aktivitetsområder i sentrum  | Grendemøte Skodje  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| ”Klatrejungel” i tilknyting til lysløypa  | Grendemøte Skodje  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Varmestue i tilknyting til skiløypene  | Grendemøte Skodje  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Universelt utforma sjøsti frå Grindvika mot Murvika/ Tursti/gangveg langs sjøen  | Grendemøte Skodje  | Idr/velfor./ kommune  | Skodje  |
| Lysløype for ski og turgåing på 1,5 km, Stette  | Grendemøte Stette  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Badeplass med strandanlegg i Stettevika  | Grendemøte Stette  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Skileikanlegg ved Støråk på Stette  | Barnetråkk  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Legge til rette for lågterskelaktivitetar i området rundt stadion, lysløypa og Murvika. Blant anna flytebrygge, fleire grillplassar, bru over til Brennholmen mm.  | Barnetråkk  | Idr/velfor./ kommune  | Skodje  |
| Ballbinge og aktivitetsapparat for ungane i Engesetdalen  | Facebook  | Idrettslag/velforeining  | Skodje  |
| Båtsportkart Skodjevika/Ellingsøyfjorden/Storfjorden  | Sunnmøre friluftsråd  | Sunnmøre friluftsråd  | Skodje  |
| Stiutbetring, Rødlandstua  | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020  | Frivillige org.  | Skodje  |
| Nærmiljøanlegg 1, Skodje ungdomsskule  | ÅKE 2022  | ÅKE  | Skodje  |
| Nærmiljøanlegg 2, Skodje ungdomsskule  | ÅKE 2022  | ÅKE  | Skodje  |
| **Hundepark, Skodje/Straumen** | **KDU Skodje 2023** |  | **Skodje** |
| **Turveg frå Stette/Grindvik til Digerneset** | **KDU Skodje 2023** |  | **Skodje** |
|   |   |   |   |
| Elvastien, belysning  |   | Ørskog frivilligsentral  | Ørskog  |
| Postvegen  |   | Historielaget / ÅK  | Ørskog  |
| Utbetring turråser til Lauparen og Høgsvora  |   | IL Lauparen  | Ørskog  |
| Badehus, Vestrefjøra  |   | Skarbø krinslag  | Ørskog  |
| Sti og steintrapp til Dynjafossen  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Kyststi: Bru Osberget til småbåthamna  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Toalett Måsøyra, småbåthamna, Prestefjøra og Osberget  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Stiutbetring til Lauparen  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Utbetring av sti for sykling frå Liasetra til Fjellstove  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Lita bru over elv for turar til Høgsvora  | KDU Ørskog 2021  |   | Ørskog  |
| Samordna sti- og løypeplan for Svartløkenområdet  | Forum for natur og friluftsliv M & R 2021  |   | Ørskog/Skodje  |
|   |   |   |   |
| Frisbeegolfbane  | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021  |   | Sandøy og Fjørtoft  |
| Turstiar på Fjørtofta  | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021  |   | Sandøy og Fjørtoft  |
| Turstiar på Myklebust  | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021  |   | Sandøy og Fjørtoft  |
| Turstiar på Sandøy  | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021  |   | Sandøy og Fjørtoft  |
| **Hundepark, Hørvedalen** | **KDU Sandøy og Fjørtoft 2023** |  **Harøy hundeklubb** | **Sandøy og Fjørtoft**  |
| **Park i sentrumsområdet, Steinshamn** | **KDU Sandøy og Fjørtoft 2023** |  | **Sandøy og Fjørtoft**  |
|  |  |  |  |
| Pumptrack 1 ved Kyrkjeparken  | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021  |   | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
| Pumptrack 2 ved Brattvåg barneskule  | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021  |   | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
| Skatepark ved Brattbåg ungdomsskule  | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021  |   | Brattvåg, Hildre og Søvik  |
|   |   |   |   |
| Utbedring gml. postvegen, Vatne  | Trivsel i sentrum SA 2020  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Turveg 2, 720 m, ny etablering, Tungespissen – Tungebukta aust, Vatnevatnet  | Trivsel i sentrum SA 2020  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Skiløype/ lysløype IL Ravn. Utviding av løypa. Oppgradering og utskifting av det elektriske anlegget og trakkemaskina.  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Rehabilitering kunstgrasbane, IL Ravn. Anlegget er frå 2008 og er mode for skifte av dekke.  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Skateanlegg, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Tarzanløype, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Tuftepark, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU  | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |   | Vatne og Tennfjord  |
| BMXbane, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU  | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |   | Vatne og Tennfjord  |
| Frisbeegolfbane- trinn to. Utviding av eksisterande bane frå 10- hols til full 18- hols konkurransebane. Eidet Skule/ IL Ravn/ FAU  | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/** **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023**  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Turløype til og rundt Vatnevatnet, universelt utforma  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Stiutbetring Skaret på Frostadtinden. Oppgradering og steinlegging av tursti. IL Ravn, turgruppa  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Fjordsti frå Eidsvika til Tennfjord, og vidare til småbåthamna, universelt utforma. ÅK/lokale velforeningar  | KDU Vatne og Tennfjord 2021  |   | Vatne og Tennfjord  |
| Nærmiljøanlegg 1, Eidet skule  | ÅKE 2022  | ÅKE  | Vatne og Tennfjord  |
| **Hundepark** | **KDU Vatne og Tennfjord 2022** |  | **Vatne og Tennfjord** |
|   |   |   |   |
|   |   |   | Nordøyane  |

**Sjølv om det ikkje er knytt plankrav til nærmiljøanlegg, vel ein likevel å ta desse med i handlingsprogrammet for å synleggjere, gi oversikt og enklare prioritere.**