***Rullert handlingsprogram 2023 – vedteke 19.10.23***

# 9.1 Prioriteringar av anleggstiltak på kort sikt Nye innspel er utheva

## 9.1.1 Ordinære anlegg

Forklaring:

Ny (eks.: 2024): Søknad om spelemidlar som ikkje har vore fremma tidlegare.

Fornya: Søknad som tidlegare er fremma, men som ikkje har fått tilsegn om tilskot. Må bli fornya.

Gjenta: Søknad som tidlegare er fremma og som har fått tilsegn om eller utbetalt tilskot, men som skal ha ytterlegare midlar. Må bli gjentatt.

Under utgreiing: Tiltak som er under utgreiing og følgjast opp med spelemiddelsøknad.

Alle beløp i 1 000 kr. ÅK = Ålesund kommune ÅKE = Ålesund kommunale eigedom KF KDU = Kommunedelsutval

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prio** | **Prioritering av tiltak** | **Tiltakshavar** | **Status spelemiddelsøknad** | **Antatt investering i 1000 kr** | **Finansiering** | | | **Innmeldt utbyggingsår** |
| **Eigenfinansiering** | **ÅK** | **Spelemidlar** |
| 1 | Idrettshall **dobbel 48 x 45 m, 9 m takhøgde, turnhall 25 x 45 m, 9 m takhøgde, garderobar, lager, sosialt rom, klubblokale, aktivitetssal** til bogeskyting og **frittståande sanitæranlegg**, Osane idrettshall og aktivitetssenter. **3 søknader m/ tilleggselement** | ÅKE | **Ny 2024** | **262 200** | **231 800** |  | 30 **400** | 2023 - 2024 |
| 2 | 4 tiltak på idrettshall, 25 x 45 m, takhøgde 7 m, Kolvikbakken ungdomsskole | ÅKE | **Gjenta 2024** | 62 000 | 50 700 |  | 11 300 | 2020 - 2022 |
| **3** | 5 tiltak Spjelkavik Arena, dobbel idrettshall, Spjelkavik idrettspark | Møre og Romsdal fylkeskommune | **Gjenta 2024** | 242 000 | **220 575** |  | **21 425** | 2023 - 2024 |
| **4** | Idrettshus – klubblokale og garderobar til baneanlegg, Spjelkavik idrettspark | Spjelkavik IL | **Fornya 2024** | 7 659 | 6 559 |  | 1 100 | 2021 - 2022 |
| **5** | 2 tiltak, Sundebygget, fleraktivitetssal og styrketreningsrom | Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim | **Fornya 2024** | 32 432 | 30 232 |  | 2 200 | 2020 - 2023 |
| **6** | Vatningsanlegg kunstgras, Brattvåg stadion | Brattvåg IL anleggsutvikling AS | **Fornya 2024** | 1 214 | 809 |  | 405 | 2021 |
| **7** | Kjøp/innreiing tennishall, Tennishallen Hatlane | Ålesund tennisklubb | **Fornya 2024** | 25 625 | 17 425 |  | 8 200 | 2022 |
| **8** | Rehabilitering kunstgrasbane 1, Blindheim idrettspark | Blindheim idrettslag | Ny **2024** | 3 586 | 2 586 |  | 1 000 | 2023 |
| **9** | **Rehabilitering 3 greenområder, Solnør Gaard golfklubb** | **Ålesund golfklubb** | **Ny 2024** | **350** | **233** |  | **117** | **2022** |
| **10** | **Lysanlegg, utendørsbaner tennis, Hatlane** | **Ålesund tennisklubb** | **Ny 2024** | **500** | **335** |  | **165** | **2023** |
| **11** | **Rehabilitering lysanlegg, Hessa stadion** | **SIF/Hessa IL** | **Ny 2024** | **758** | **508** |  | **250** | **2023** |
| **12** | **Rehabilitering lysanlegg, SIF stadion** | **SIF/Hessa IL** | **Ny 2024** | **758** | **508** |  | **250** | **2023** |
| **13** | **Rehabilitering av kunstgras, SBM Arena** | **Ålesund Storhall AS/ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  | **1 000** | **2023** |
| **14** | Idrettshall 25 x 45 m, takhøgde 7 m, Emblem skole | ÅKE | Ny 2024 | 35 500 | 25 500 |  | 10 000 | 2022 - 2023 |
| **15** | **Påbygg aktivitetssalar, Fagerlihallen** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **2023** |
| **16** | **Liten aktivitetspark med 4 anleggstyper; treningsstasjon, hinderløype, buldrestein og streetbasketbane med tilleggselement belysning, Spjelkavik Arena** | **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** | **2 820** | **1 880** |  | **940** | **2023 - 2024** |
| **17** | **Buldrevegg i idrettshall, min 100 m2, Spjelkavik Arena** | **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** | **1 931** | **1 631** |  | **300** | **2023 - 2024** |
| **18** | **Idrett- og servicebygg, frittståande lagerbygg, min 50 m2, Spjelkavik Arena** | **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** | **1 227** | **927** |  | **300** | **2023 - 2024** |
| **19** | **Fleirbrukshall – volleyballanlegg m.fl. 25 x 20 m, takhøgde 7 m,** Hessa skole | ÅKE | Ny 2024 |  |  |  | **2 800** | 2023 - 2025 |
| **20** | Turveg med lys, Nes på Ellingsøy | Ellingsøy IL | Under utgreiing | 1 200 | 600 |  | 600 | 2020 - 2021 |
| **21** | Ny sti mot Sukkertoppen frå Osane | SIF/Hessa IL - Sukkertoppen Vel | Under utgreiing | 4 000 |  |  |  | 2022 - 2024 |
| **22** | Klubbhus – klubb og møtelokale, Hildredalen skytebane | Hildre og Brattvaag skyttarlag | Under utgreiing | 3 938 | 2 625 |  | 1 313 | 2020 |
| **23** | Skytebane 200 m, Hildredalen skytebane | Hildre og Brattvaag skyttarlag | Under utgreiing | 1 625 | 1 090 |  | 540 | 2020 |
| **24** | Fotballhall, 7’er kunstgras, Blindheim stadion | Blindheim IL | Under utgreiing | 15 140 | 10 140 |  | 5 000 | 2020 - 2021 |
| **25** | 11’er-bane kunstgras, Nes, Ellingsøy, rehabilitering | Ellingsøy IL | Under utgreiing | 2 810 | 1 873 |  | 937 | 2021 - 2022 |
| **26** | Rehabilitering 11 èr grasbane til kunstgrasbane 2 på 7208 m² med delenett merka til  9èr, 7èr og 5èr med lys- og vatningsanlegg, Spjelkavik idrettspark | Spjelkavik IL | Under utgreiing | 8 200 | 5 500 |  | 2 700 | 2021 |
| **27** | Lager/garasje for idrettsutstyr, SIF stadion | SIF/Hessa IL | Under utgreiing | 1 200 | 840 |  | 360 | 2021 - 2022 |
| **28** | Vatningsanlegg kunstgras, SIF stadion | SIF/Hessa IL | Under utgreiing |  |  |  |  | 2021 - 2023 |
| **29** | Bytte frå gras til kunstgras, inkl. flombelysning, SIF stadion | SIF/Hessa IL | Under utgreiing | 7 625 | 5 110 |  | 2 515 | 2022 - 2023 |
| **30** | 2 tiltak 11ér fotballbane nord, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark | Spkl. Herd | Under utgreiing |  |  |  | 1 700 | 2023 |
| **31** | 2 tiltak 7ér fotballbane 1 sør, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark | Spkl. Herd | Under utgreiing |  |  |  | 500 | 2024 |
| **32** | 2 tiltak 7ér fotballbane 2 sør, rehabilitering kunstgras og lysanlegg, Herd idrettspark | Spkl. Herd | Under utgreiing |  |  |  | 500 | 2024 |
| **33** | 1 garderobesett **min 50 m2**, mellombygg Haramsøy skule | ÅKE | Under utgreiing | **2 500** | **2 200** |  | **300** | 2022 - 2023 |
| **34** | Rehabilitering, Brattvåg svømmehall | ÅKE | Under utgreiing | 37 700 |  |  |  | 2024 - 2025 |
| **35** | **Vannsportanlegg, bryggje, Nørvasundet** | **Aalesunds roklub** | **Under utgreiing** | 25**0** | **167** |  | **83** | **2023 - 2024** |
| **36** | **Rehabilitering sikringsnett, treningsrange m.a., Moa golfsenter** | **Ålesund golfklubb** | **Under utgreiing** | **400** | **268** |  | **132** |  |
| **37** | **Rehabilitering av banedekke for friidrettsanlegg, løpebane og lengdegrop, SBM Arena** | **ÅKE** | **Under utgreiing** |  |  |  |  |  |
| **38** | Badeanlegg, Brattvåg | ÅKE | Under utgreiing | **229 000** | **199 000** |  | 30 000 | 2028 - 2031 |
| **39** | Ishall/ishockeyhall | ÅK / samarbeidande aktørar | Idéfase |  |  |  |  |  |

## 9.1.2 Nærmiljøanlegg

Alle beløp i 1 000 kr. ÅK = Ålesund kommune ÅKE = Ålesund kommunale eigendom KF KDU = Kommunedelsutval

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prio** | **Prioritering av tiltak** | **Tiltakshavar** | **Status spelemiddelsøknad** | **Antatt investering i**  **1000 kr** |  |  | **Finansiering** |  | **Utbyggingsår** |
| **Egenfinansiering** | **ÅK** | **Spelemidlar** |
| **1** | Rehabilitering tursti del 1, Bergedalen - Skulefjellfoten | Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 513 | 257 |  | 256 | 2023 |
| **2** | Rehabilitering tursti del 2, Bergedalen - Skulefjellfoten | Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 478 | 245 |  | 233 | 2023 |
| **3** | Rehabilitering tursti del 3, Bergedalen - Skulefjellfoten | Øyrådet for Flemsøy/Skuløy | **Fornya 2024** |  | 489 | 251 |  | 238 | 2023 |
| **4** | **Turstiar på Finnøy del sør** | **Naturstiens venner, Harøy og Sandøy** | **Ny 2024** |  | **716** | **416** |  | **300** | **2024** |
| **5** | **Turstiar på Finnøy del nord** | **Naturstiens venner, Harøy og Sandøy** | **Ny 2024** |  | **590** | **295** |  | **295** | **2024** |
| **6** | **Samanbinding av turveg, Spjelkavik idrettspark. Spjelkavik Arena – hoppbakkane.**  **Lysanlegg som tilleggselement** | **Møre og Romsdal fylkeskommune** | **Ny 2024** |  |  | **2 268** |  | **600** | **2023 - 2024** |
| **7** | **Streetbasket, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **150** | **75** |  | **75** | **2023** |
| **8** | **Bordtennisbord, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **500** | **250** |  | **250** | **2023** |
| **9** | **Parkouranlegg, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **800** | **500** |  | **300** | **2023** |
| **10** | **Hinderløype/ aktivitetsløype, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **11** | **Lysanlegg, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **750** | **450** |  | **300** | **2023** |
| **12** | **Vatningsanlegg - islegge for skøyteaktivitetar, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **13** | **Mindre skibakkar, Emblem skule** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  | **600** | **300** |  | **300** | **2023** |
| **14** | **Pumptrack del 1, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **15** | **Pumptrack del 2, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **16** | **Parkour, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **17** | **Aktivitetsområde - trimpark, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **18** | **Skateanlegg del 1, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **19** | **Skateanlegg del 2, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **20** | **Hinderløype / aktivitetsløype, evt. lysanlegg som tilleggselement, Osane** | **ÅKE** | **Ny 2024** |  |  |  |  | **300** | **2023 - 2025** |
| **21** | Elvastien, del 2 | Ørskog frivilligsentral | Under utgreiing | 1 200 | | 200 | 400 | 600 | 2021 - 2022 |
| **22** | Turveg 1, 1170 m, rehab. grøfting og toppdekke, Ravn stadion – Tungebukta aust | Trivsel i sentrum SA | Under utgreiing | 262 | | 131 |  | 131 | 2020 - 2021 |
| **23** | Hoppelinje sykkelbane | Skodje IL | Under utgreiing | 600 | | 300 |  | 300 | 2021 |
| **24** | Tursti/skuleveg, sør for Harøy skule | ÅK | Under utgreiing | 100 | |  |  | 50 | 2018 - 2019 |
| **25** | Apejungel, uteområde, Skodje barneskule | ÅKE | Under utgreiing | 800 | | 100 | 400 | 300 | 2021 - 2022 |
| **26** | Turnbasseng, uteområde, Skodje barneskule | ÅKE | Under utgreiing | 600 | | 100 | 200 | 300 | 2021 - 2022 |
| **27** | Tarzanjungel, uteområde, Skodje barneskule | ÅKE | Under utgreiing | 800 | | 100 | 400 | 300 | 2022 - 2024 |
| **28** | Ballvegg/buldrevegg, uteomr., Skodje barneskule | ÅKE | Under utgreiing | 800 | | 100 | 400 | 300 | 2020 |
| **29** | Kunstgras på 5-er bane | Sjøholtreitane vel | Under utgreiing | 160 | | 40 | 40 | 80 |  |
| **30** | Ballbinge | Strandabø vel | Under utgreiing | 450 | | 100 | 150 | 200 |  |
| **31** | Lyssetting turveg, Stavneset – Tueneset | SIF/Hessa IL/ÅK | Under utgreiing |  | |  |  |  |  |
| **32** | Gapahuk/dagsturhytte og utsiktspunkt, Sukkertoppen | SIF/Hessa IL - Sukkertoppen Vel | Under utgreiing | 1 500 | |  |  |  | 2022 - 2024 |

**Sjølv om det ikkje er knytt plankrav til nærmiljøanlegg, vel ein likevel å ta desse med i handlingsprogrammet for å synleggjere, gi oversikt og enklare prioritere**.

# 9.3 Oversikt over langsiktige anleggsbehov

## 9.3.1 Ordinære tiltak

Tiltak med ***feit skrift*** er nye tiltak teken inn i handlingsprogrammets langsiktige del

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak** | **Meldt** | **Tiltakshavar** | **Kommunedel** |
| Skatehall |  | ÅK / samarbeidande aktørar |  |
| Lys langs turvegar |  | ÅK / frivillige org. |  |
| Samanhengande turløype (generelt) |  | ÅK / frivillige org. |  |
| Tilkomstar til aktivitetsområde/friluftsområde tilrettelagt også for funksjonshemma |  | ÅK / frivillige org. |  |
| Sykkelløype/downhill |  | ÅK / frivillige org. |  |
| Sikre areal til hestesportanlegg |  | ÅK |  |
| Sikre areal til paintballbane |  | ÅK |  |
| Tilrettelegging for sjøsetting av kajakk |  | ÅK / frivillige org. |  |
| Innandørs gokartbane |  | Samarbeidande aktørar / ÅK |  |
| Friidrett, innandørs treningsanlegg (hall) |  | Ålesund Friidrettsklubb |  |
|  |  |  |  |
| Rehabilitering (evt. nytt) garderobehus SIF-tun |  | SIF/Hessa IL | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Offentleg sanitæranlegg og utkikkspunkt, Aksla | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020 | ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rehabilitering turveg del 1 – dekke, steintrapp, drenering, sikring, møteplassar, utkikkspunkt og mogleg lyssetting, Borgernes veg del 1 (1,6 km) Nordre gravlund – Siemskleiva og opp til Aksla stadion | ÅK, veg grønt og anlegg 2020 | ÅK / Aksla vel | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Overtrykkshall, SIF stadion | SIF/Hessa IL 2021 | SIF/Hessa IL | Hessa, Aspøy og sentrum |
|  |  |  |  |
| Forlenging av Fjordstien frå Bogneset og vestover til Borgundgavlen |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Aksla stadion, garderobar, tribune og parkering |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Klubbhus Rollon, Larsgården rehabilitering |  | Spkl. Rollon | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Rehabilitering turveg del 2 – dekke, drenering, sikring, møteplassar, utkikkspunkt og mogleg lyssetting, Borgernes veg del 2 (1,95 km)  Siemskleiva - Gangstøvika | ÅK, veg grønt og anlegg 2020 | ÅK / Aksla vel | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Rehabilitering av kunstgrasbane, Larsgården |  | Spkl. Rollon | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Garderobebygg, Ratvika |  | Aksla IL | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Fotballhall, Ratvika |  | Aksla IL | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Klubblokale med garderobar og lager, Ratvika |  | Aksla IL | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Aktivitetssal - danseanlegg, styrketreningsrom, sosialt rom, garderobesett, sanitæranlegg og lager, Borgundveien 185 - 199 | ÅKE 2020 | ÅKE | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| **Fleirbrukshall – volleyballanlegg mfl. min. 16 x 24 m, takhøgde 7 m**, Åse skole | ÅKE 2020 | ÅKE | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Rehabilitering av garderobeanlegg, SBM Arena | Ålesund Storhall AS 2022 | Ålesund Storhall AS/ÅKE | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Klatresenter og aktivitetssal, SBM Arena | Ålesund Storhall AS/ Klatreklubben Ålesund og Buldrehallen AS 2022 | Ålesund Storhall AS/ÅKE | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
|  |  |  |  |
| Trimløype Vasstranda, rehabilitering |  | Spjelkavik IL | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Turheis Spjelkavik, oppgradering |  | Spjelkavik IL | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Turveg/stiutbetring Hatlaåsen – Lerstad – Åsemulen |  | ÅK / frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Sprintbaner (fire) utandørs ved Spjelkavik Arena, Vasstranda |  | Møre og Romsdal fylkeskommune | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Rehabilitering turveg 1,4 km - dekke, drenering, stigningsforhold universell utforming og mogeleg lysanlegg, Lerstadvatnet | ÅK, veg, grønt og anlegg 2020 | ÅK / frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Stiutbetring, Høgkubben | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Stiutbetring, Ramnfloget | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Forlenging av Fjordstien austover til Sandingane | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020 | ÅK | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Rehabilitering 11èr kunstgrasbane 1, Spjelkavik idrettspark | Spjelkavik IL 2020 | Spjelkavik IL | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Idrettshus – klubblokale og garderobar til baneanlegg, Spjelkavik idrettspark | Spjelkavik IL 2020 | Spjelkavik IL | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Bogeskyting - innandørsanlegg | Ålesund bueskytterklubb 2021 | Ålesund bueskytterklubb | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Bogeskyting - utandørsanlegg | Ålesund bueskytterklubb 2021 | Ålesund bueskytterklubb | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Behov for areal til ny ballflate, 7ér eller 11ér fotballbane | Spkl. Herd 2022 | Spkl. Herd | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Utviding av Moa svømmehall – konkurransebasseng 25 m x 8 baner og opplæringsbasseng m/ rullestolrampe 12,5 m x 8,5 m. Garderobeanlegg, tribune, klubblokale, kontor, møterom, fellesareal, lager og tekniske rom. | Ålesund svømme-og livredningsklubb/Ålesund idrettsråd m.fl. 2022 | ÅK / Ålesund svømme- og livredningsklubb | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
|  |  |  |  |
| Emblemsfjellet; overordna plan, tilgjengelegheit, langrenns- og skiskytterarena, kunstsnøanlegg, asfaltløype for rullestol, pigging, rulleski, terrengsykkeltrasear |  | ÅK / frivillige org. | Indre Borgund |
| Fjordsti indre bydel |  | ÅK | Indre Borgund |
| Utvikle Emblemssanden som friluftsområde |  | ÅK / frivillige org. | Indre Borgund |
| Ro- og seglfasilitetar (filialar) i indre bydel |  | AaRK / ÅSF / ÅK | Indre Borgund |
| UU fiskeplass ved Tjørsundbrua |  | ÅK / frivillige org. | Indre Borgund |
| Idrettsbygg med toalett, speakerbu, Blindheim idrettspark |  | Blindheim IL | Indre Borgund |
| Lysløype/turløype rundt Melsvatnet, Emblemsfjellet |  | Emblem IL | Indre Borgund |
| Stiutbetring, Høgkubben | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Indre Borgund |
| Utvikling av uteområde, Blindheim barneskole | **ÅKE 2023** | ÅKE/Blindheim barneskole FAU | Indre Borgund |
|  |  |  |  |
| 9’er-baner på Hoffland og på Vik |  | Ellingsøy IL / ÅK | Ellingsøy |
| Båt- og friluftsliv i Ellingsøyfjorden, tilrettelegging |  | Friluftsrådet / ÅK | Ellingsøy |
| **Sette opp trening/plasthall over 7er bana, Nes stadion** | **Ellingsøy IL 2023** | **Ellingsøy IL** | **Ellingsøy** |
|  |  |  |  |
| Ønske om eit lite trimrom (min 60 m²) med trimsyklar, tredemølle og stepmaskin i grendehuset i Utvika | Grendemøte Brusdal og Utvika | Idrettslag / velforeining | Skodje |
| Mini friidrettsanlegg | Grendemøte Skodje | Idrettslag / velforeining | Skodje |
| Svømmehall | Grendemøte Skodje / ÅKE 2022 | Private / ÅK | Skodje |
| Samanhengande sykkelløyper der skiløypene går no i Svarteløkområdet | Grendemøte Engesetdal og Fylling | Idrettslag / velforeining | Skodje |
| UU-tilpasset fiskeplass i Taftasundet |  | ÅK / frivillige org. | Skodje |
| Stiutbetring, Rødlanstua | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Skodje |
| Roarena, Engesetdalsvatnet | Trivsel i sentrum SA **/ Kyrkjeskaret AS 2023 / IL Ravn 2023** | Aalesunds roklubb | Skodje |
| **Rehabilitering vatningsanlegg, Solnør Gaard golfbane** | **Ålesund golfklubb 2023** | **Ålesund golfklubb** | **Skodje** |
|  |  |  |  |
| Skytebane Brauta, støydempande tiltak mm. |  | Ørskog skyttarlag | Ørskog |
| Løypetrase |  | IL Lauparen | Ørskog |
| Toalett Ørskogfjellet |  | Sunnmøre friluftsråd | Ørskog |
| Varmestove Mevatnet/Svartløken |  | Sunnmøre friluftsråd | Ørskog |
| Postvegen |  | Historielaget / ÅK | Ørskog |
| **Lager, Ørskog IL** | **Ålesund idrettsråd / Ørskog IL 2023** | **Ørskog IL** | **Ørskog** |
|  |  |  |  |
| Idretts- og servicebygg – sanitæranlegg, lager, sosialt rom, garderobar ved IP Huse hallen | Harøy IL 2020 | Harøy IL | Sandøy og Fjørtoft |
|  |  |  |  |
| Rehabilitering kunstgras 11’er og 7’er bane, Uggedal stadion | Norborg anleggsutvikling AS 2020 | Norborg anleggsutvikling AS | Brattvåg, Hildre og Søvik |
| Nytt klubbhus, Brattvåg stadion | Brattvåg anleggsutvikling AS 2022 | Brattvåg anleggsutvikling AS | Brattvåg, Hildre og Søvik |
| Sanitærbygg, Brattvåg stadion | Brattvåg anleggsutvikling AS 2022 | Brattvåg anleggsutvikling AS | Brattvåg, Hildre og Søvik |
|  |  |  |  |
| Ishall, Vatneeidet | Trivsel i Sentrum SA 2020 / KDU 2022 / **IL Ravn 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | Vatne og Tennfjord |
| Utbetring gml. postvegen, Vatne | Trivsel i Sentrum SA 2020 | Frivillige org. | Vatne og Tennfjord |
| Ekstra garderobesett, Eidet skule Vatneeidet. | ÅKE 2022 | ÅKE | Vatne og Tennfjord |
| Opplæringsbasseng, Vatneeidet. | KDU 2022 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** | ÅK | Vatne og Tennfjord |
| **Lysanlegg, Ravn stadion** | **KDU 2023** | **IL Ravn** | **Vatne og Tennfjord** |
| **Fotballhall 11er, Vatneeidet** | **KDU 2023/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | **Vatne og Tennfjord** |
| **Padeltennishall, Vatneeidet - Vatne/Tennfjord** | **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | **Vatne og Tennfjord** |
| **Friidrettsanlegg, friplassen ca. 40 x 70 m, Vatneeidet - Vatne/Tennfjord** | **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | **Vatne og Tennfjord** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Nordøyane |

## 9.3.2 Nærmiljøtiltak

Tiltak med ***feit skrift*** er nye tiltak teken inn i handlingsprogrammets langsiktige del

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak** | **Meldt** | **Tiltakshavar** | **Kommunedel** |
| Aktivitetspark for skating, parkour mfl. |  | ÅK / samarbeidande aktørar |  |
| Lys langs turvegar |  | ÅK / samarbeidande aktørar |  |
| Tilkomstar til aktivitetsområder/friluftsområder tilrettelagt også for funksjonshemmede |  | ÅK / samarbeidande aktørar |  |
| Offentlege grillplassar |  | ÅK / samarbeidande aktørar |  |
| Hundepark | KDU Vatne og Tennfjord 2022 | ÅK / frivillige org. | Alle |
|  |  |  |  |
| Fleire parker og grøntområder i sentrum – Parkeringslokket på St. Olavs plass |  | ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Rehabilitere ballbinge ved Aspøy skole |  | ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Sandvolleyballbane Tueneset |  | Samarbeidande aktørar / ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Sandvolleyballanlegg Slinningen |  | Samarbeidande aktørar / ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Nærmiljøanlegg Aspøya, Steinvågvegen/Ringgata | Byen som regional motor 2019 | ÅK | Hessa, Aspøy og sentrum |
| Nærmiljøanlegg, Hessa skole | ÅKE 2022 | ÅKE | Hessa, Aspøy og sentrum |
| **Hundepark, Nellamarka/SIF stadion** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |
| **Hundepark, Storskaret** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |
| **Hundepark, Hessabana** | **KDU Hessa, Aspøy og Sentrum 2023** |  | **Hessa, Aspøy og sentrum** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Opprusting av friområdet ved Prinsen |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Rehabilitere ballbinge ved Volsdalen skole |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Tursti langs sjøen på Volsdalsnesets sydside |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Forlenging av Fjordstien frå Bogneset og vestover til Borgundgavlen |  | ÅK | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| Tursti frå Byfogd Rønnebergs veg, Borgundveien 185 - 199 | ÅKE 2020 | ÅKE | Nørvøy, Nørvasund og Hatlane |
| **Hundepark** | **KDU Nørvøy, Nørvasund og Hatlane 2023** |  | **Nørvøy, Nørvasund og Hatlane** |
|  |  |  |  |
| Tilrettelegging badeplassar |  | ÅK | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Åse skole, kunstgrasbane 20 x 40 m |  | Spkl. Herd | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Turveg/ stiutbetring Hatlaåsen – Lerstad - Åsemulen |  | ÅK / frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Minihoppbakke K5, Vikabakkane i Spjelkavik |  | Spjelkavik IL | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Stiutbetring, Høgkubben | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Stiutbetring, Ramnfloget | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Forlenging av Fjordstien austover til Sandingane | Forum for natur og friluftsliv M & R 2020 | ÅK | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Aktivitetsområde - bydelspark, sandvolleyball, hundesleppområde, lysanlegg, gapahuk, turveg/stiar og sanitæranlegg, Fremmerholen | ÅK, veg grønt og anlegg 2020 | ÅK / samarbeidande aktørar | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| Lyssetting turveg langs Spjelkavikelva | KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2022 | ÅK / frivillige org. | Spjelkavik, Åse og Lerstad |
| **Lyssetting turveg langs Lerstadvatnet** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Forlenging av Borgundfjordstien frå Sandingane til Lillevatnet** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Forlenging av Borgundfjordstien frå Sandingane vidare forbi Remvikneset** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Hundepark, Olsvika** | **KDU Spjelkavik, Åse og Lerstad 2023** |  | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
| **Hundepark, Spjelkavik** | **Ålesund hundeforening 2023** | **Ålesund hundeforening** | **Spjelkavik, Åse og Lerstad** |
|  |  |  |  |
| Stiutbetring, Høgkubben | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Indre Borgund |
| Nærmiljøanlegg, Brisingstubben | ÅKE 2022 | ÅKE | Indre Borgund |
| **Hundepark, i nærleik av Blindheim ungdomsskole** | **KDU Indre Borgund 2023** |  | **Indre Borgund** |
|  |  |  |  |
| **Hundepark, Storåseth gård** | **KDU Ellingsøy 2023** |  | **Ellingsøy** |
|  |  |  |  |
| Konstruksjon til aktivitet ( for sand, vatn, transport, konstruksjon) | FAU v/Skodje barneskule | ÅK / FAU | Skodje |
| Soneinndelt ballområde | FAU v/Skodje barneskule | ÅK / FAU | Skodje |
| Ballbinge | FAU v/Skodje barneskule | ÅK / FAU | Skodje |
| Sette i stand sykkelbana rundt/ved fotballbana i Brusdal | Grendemøte Brusdal og Utvika | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Gapahuk ved Rødlandstua og tremannsvatna + tilrettelegging av området rundt vatna i nærleiken av toppen | Grendemøte Brusdal og Utvika | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Gapahuk ved Nøre Botnen i Brusdal | Grendemøte Brusdal og Utvika | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Badeplass ved sjøen | Grendemøte Glomset | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Gapahuk med bålgrue ved fremste osen ved Glomset | Grendemøte Glomset | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Gapahuk ved lysløypa | Grendemøte Valle | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Utbetre lysløypa ved skulen etter utbygginga. | Grendemøte Valle | Idr/velfor./ kommune | Skodje |
| Skileikbakkar med lys | Grendemøte Skodje | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Etablering av apparat i aktivitetsområder i sentrum | Grendemøte Skodje | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| ”Klatrejungel” i tilknyting til lysløypa | Grendemøte Skodje | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Varmestue i tilknyting til skiløypene | Grendemøte Skodje | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Universelt utforma sjøsti frå Grindvika mot Murvika/ Tursti/gangveg langs sjøen | Grendemøte Skodje | Idr/velfor./ kommune | Skodje |
| Lysløype for ski og turgåing på 1,5 km, Stette | Grendemøte Stette | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Badeplass med strandanlegg i Stettevika | Grendemøte Stette | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Skileikanlegg ved Støråk på Stette | Barnetråkk | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Legge til rette for lågterskelaktivitetar i området rundt stadion, lysløypa og Murvika. Blant anna flytebrygge, fleire grillplassar, bru over til Brennholmen mm. | Barnetråkk | Idr/velfor./ kommune | Skodje |
| Ballbinge og aktivitetsapparat for ungane i Engesetdalen | Facebook | Idrettslag/velforeining | Skodje |
| Båtsportkart Skodjevika/Ellingsøyfjorden/Storfjorden | Sunnmøre friluftsråd | Sunnmøre friluftsråd | Skodje |
| Stiutbetring, Rødlandstua | Ålesund-Sunnmøre turistforening 2020 | Frivillige org. | Skodje |
| Nærmiljøanlegg 1, Skodje ungdomsskule | ÅKE 2022 | ÅKE | Skodje |
| Nærmiljøanlegg 2, Skodje ungdomsskule | ÅKE 2022 | ÅKE | Skodje |
| **Hundepark, Skodje/Straumen** | **KDU Skodje 2023** |  | **Skodje** |
| **Turveg frå Stette/Grindvik til Digerneset** | **KDU Skodje 2023** |  | **Skodje** |
|  |  |  |  |
| Elvastien, belysning |  | Ørskog frivilligsentral | Ørskog |
| Postvegen |  | Historielaget / ÅK | Ørskog |
| Utbetring turråser til Lauparen og Høgsvora |  | IL Lauparen | Ørskog |
| Badehus, Vestrefjøra |  | Skarbø krinslag | Ørskog |
| Sti og steintrapp til Dynjafossen | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Kyststi: Bru Osberget til småbåthamna | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Toalett Måsøyra, småbåthamna, Prestefjøra og Osberget | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Stiutbetring til Lauparen | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Utbetring av sti for sykling frå Liasetra til Fjellstove | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Lita bru over elv for turar til Høgsvora | KDU Ørskog 2021 |  | Ørskog |
| Samordna sti- og løypeplan for Svartløkenområdet | Forum for natur og friluftsliv M & R 2021 |  | Ørskog/Skodje |
|  |  |  |  |
| Frisbeegolfbane | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021 |  | Sandøy og Fjørtoft |
| Turstiar på Fjørtofta | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021 |  | Sandøy og Fjørtoft |
| Turstiar på Myklebust | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021 |  | Sandøy og Fjørtoft |
| Turstiar på Sandøy | KDU Sandøy og Fjørtoft 2021 |  | Sandøy og Fjørtoft |
| **Hundepark, Hørvedalen** | **KDU Sandøy og Fjørtoft 2023** | **Harøy hundeklubb** | **Sandøy og Fjørtoft** |
| **Park i sentrumsområdet, Steinshamn** | **KDU Sandøy og Fjørtoft 2023** |  | **Sandøy og Fjørtoft** |
|  |  |  |  |
| Pumptrack 1 ved Kyrkjeparken | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021 |  | Brattvåg, Hildre og Søvik |
| Pumptrack 2 ved Brattvåg barneskule | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021 |  | Brattvåg, Hildre og Søvik |
| Skatepark ved Brattbåg ungdomsskule | KDU Brattvåg, Hildre og Søvik 2021 |  | Brattvåg, Hildre og Søvik |
|  |  |  |  |
| Utbedring gml. postvegen, Vatne | Trivsel i sentrum SA 2020 |  | Vatne og Tennfjord |
| Turveg 2, 720 m, ny etablering, Tungespissen – Tungebukta aust, Vatnevatnet | Trivsel i sentrum SA 2020 |  | Vatne og Tennfjord |
| Skiløype/ lysløype IL Ravn. Utviding av løypa. Oppgradering og utskifting av det elektriske anlegget og trakkemaskina. | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Rehabilitering kunstgrasbane, IL Ravn. Anlegget er frå 2008 og er mode for skifte av dekke. | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Skateanlegg, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Tarzanløype, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Tuftepark, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | Vatne og Tennfjord |
| BMXbane, område ved Eidet skule/ IL Ravn/ FAU | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/ IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | Vatne og Tennfjord |
| Frisbeegolfbane- trinn to. Utviding av eksisterande bane frå 10- hols til full 18- hols konkurransebane. Eidet Skule/ IL Ravn/ FAU | KDU Vatne og Tennfjord 2021 **/** **IL Ravn 2023 / Trivsel i Sentrum SA 2023 / Kyrkjeskaret AS 2023** |  | Vatne og Tennfjord |
| Turløype til og rundt Vatnevatnet, universelt utforma | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Stiutbetring Skaret på Frostadtinden. Oppgradering og steinlegging av tursti. IL Ravn, turgruppa | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Fjordsti frå Eidsvika til Tennfjord, og vidare til småbåthamna, universelt utforma. ÅK/lokale velforeningar | KDU Vatne og Tennfjord 2021 |  | Vatne og Tennfjord |
| Nærmiljøanlegg 1, Eidet skule | ÅKE 2022 | ÅKE | Vatne og Tennfjord |
| **Hundepark** | **KDU Vatne og Tennfjord 2022** |  | **Vatne og Tennfjord** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Nordøyane |

**Sjølv om det ikkje er knytt plankrav til nærmiljøanlegg, vel ein likevel å ta desse med i handlingsprogrammet for å synleggjere, gi oversikt og enklare prioritere.**